ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского  района

от 20.11.2017 № 408

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

# ПАСПОРТ

муниципальной программы Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| Наименование программы: | -муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее по тексту - Программа); |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | -распоряжение администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 12 сентября 2017 года № 214-р «О разработке муниципальной программы»; |
| Разработчик Программы: | -администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района (далее по тексту – Администрация поселения); |
| Ответственный исполнитель программы: | -отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района; |
| Участники программы: | -муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» администрации Ленинградского сельского поселения; |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы: | -не предусмотрены; |
| Основные цели Программы: | -повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района (далее – Ленинградское сельское поселение); |
| Основные задачи Программы: | -увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ленинградского сельского поселения; -увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Ленинградском сельском поселении (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков); -привлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Ленинградского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов; |
| Целевые индикаторы и показатели программы: | -количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ленинградского сельского поселения; - количество благоустроенных общественных территорий Ленинградского сельского поселения; -объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий Ленинградского сельского поселения; |
| Срок реализации Программы: | -2018-2022 годы; |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы: | -общий объем финансирования Программы составляет – 145 110 тыс. рублей, в том числе по годам: -2018 год – 129 531 382 руб.; -2019 год – 11 072 787 руб.; -2020 год- 4 505 831 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы: | -благоустройство 10 дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ленинградского сельского поселения; -благоустройство 2 общественных территорий Ленинградского сельского поселения. |

I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 
в Ленинградском сельском поселении

1.Муниципальная программа Ленинградского сельского поселения Ленинградского района «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года» разработана в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Ленинградского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной 
и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство
 и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха 
и занятий физической культурой и спортом населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий 
не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Ленинградского сельского поселения многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, недостаточное освещение.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Часть зеленых насаждений на территории поселения достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, не в должном объеме ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса.

На сегодняшний день ощущается нехватка парковых зон и скверов, дворовые, детские и спортивные площадки требуют благоустройства – устройства тропиночной сети, скамеек, урн, архитектурных элементов и игровых комплексов. Также существует потребность в современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадках, способных обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и спортом населению, и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов  и инвалидов. Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу муниципальных спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех групп населения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

2.Оценка состояния сферы благоустройства на территории Ленинградского сельского поселения:

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателя | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, освещением, игровым оборудованием, озеленением, площадками для сбора отходов) | ед. | 93 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 60 |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения проживающего на территории поселения) | % | 60 |  |
| 4 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и т.п.) | ед. | 40 |  |
| 5 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованными для отдыха, от общей численности населения поселения | % | 80 |  |
| 6 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | ед. | 6 |  |
| 7 | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 65 |  |
| 8 | Доля и площадь общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 35 |  |
| 9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя поселения | кв.м. | 2 |  |
| 10 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | руб. | - |  |
| 11 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | ед | 18 |  |

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

-риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

-финансовые риски - финансирование Программы не в полном объеме, в связи с неисполнением доходной части бюджета Ленинградского сельского поселения, риски, связанные с дефицитом регионального бюджета.

В таком случае Программа подлежит корректировке.

2.Основные цели и задачи Программы

1.Целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных территорий Ленинградского сельского поселения.

2.Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи 
по благоустройству общественных территорий и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1)увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ленинградского сельского поселения;

2)увеличение количества благоустроенных общественных территорий
на территории Ленинградского сельского поселения;

3)привлечение заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Ленинградского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показатели, значения которых приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

3.Сроки и этапы реализации Программы

1. Реализация Программы планируется в 2018-2022 годах.

- 4.Система мероприятий Программы

1.Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства общественных территорий и дворовых территорий.

Программа разработана для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, которые предусматривают выполнение работ в соответствии со следующими перечнями:

1)минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора;

2)дополнительный перечень работ:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

- установка малых архитектурных форм;

- оборудование контейнерных площадок;

- разработка смет, дизайн-проектов;

- иные виды работ, определенные муниципальной программой.

Система мероприятий Программы приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

-благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ленинградского сельского поселения;

-благоустройство общественных территорий Ленинградского сельского поселения.

В целях  анализа текущего состояния территории муниципального образования Ленинградское сельское поселение проводилась инвентаризация дворовых и общественных территорий Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, были подготовлены документы, описывающие все объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, их техническое состояние, типологизация, а также структура собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства.

В целях синхронизации процесса формирования муниципальной программы и представления предложений заинтересованных граждан и организаций проект Программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы Ленинградского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Ленинградского сельского поселения от 28 сентября 2017 года № 325.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении  территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

1)проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»;

2)рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградского сельского поселения;

3)рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территории общего пользования Ленинградского сельского поселения.

Адресный перечень дворовых территории многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах, утверждается в соответствии с таблицей № 1 к программе.

Таблица 1.

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного жилого дома | Площадь земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по улице имени 417 Дивизии № 28, № 30, № 32, № 34, улице Набережной, № 27, № 29 в станице Ленинградской | 10285 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по улице Жлобы, № 52, № 54, № 66, № 66-а, улице Советов № 1, № 25, улице Чернышевского № 197 в станице Ленинградской | 12280 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Коммунальная № 43А в станице Ленинградской | 1289 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории по улице Кооперации № 167 А, № 169 в станице Ленинградской | 2581 |
| 5 | Благоустройство дворовой территории по улице Кооперации, № 90, № 92, улице Жлобы № 66, № 74, улице Чернышевского № 199, № 199а в станице Ленинградской | 11000 |
| 6 | Благоустройство дворовой территории по улице Кооперации, № 194 в станице Ленинградской | 2484 |
| 7 | Благоустройство дворовой территории по улице Красноармейской № 2, № 4, улице Жлобы № 32, № 36 в станице Ленинградской | 4230 |
| 8 | Благоустройство дворовой территории по улице Заводской, № 21, улице Строителей, № 6 в станице Ленинградской | 1600 |
| 9 | Благоустройство дворовой территории по улице Чернышевского, № 219 в станице Ленинградской | 2591 |
| 10 | Благоустройство дворовой территории по улице Строителей, № 8 в станице Ленинградской | 2500 |

Перечень общественных территорий, расположенных на территории Ленинградского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах, утверждается в соответствии с таблицей № 2 к программе.

Таблица 2.

| № п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества или адрес общественной территории | Площадь земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Благоустройства территории Октябрьской площади с парковой зоной в ст.Ленинградской | 15000 |
| 2 | Благоустройство территории сквера имени 80-летия образования Краснодарского края | 11000 |

Программа рассчитана на 2018-2022 годы, в случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедших одобрение общественной комиссии поступит на сумму большую нежели предусмотрено в местном бюджете рекомендуется формировать отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу благоустройства на 2018-2022 годы, в случае предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке возможного перераспределения.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении № 3  к настоящей Программе.

- 5.Ресурсное обеспечение Программы

1.В соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 марта 2017 года № 169 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края», приложением № 3 к подпрограмме «Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края», пунктом 4 уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования не может быть выше 92 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства муниципального образования.

Расчет  минимального объема софинансирования осуществляется по формуле:

Смб=(Сфб + Скб)*10%, где:

Смб – предполагаемый объем средств местного бюджета;

Сфб – объем средств краевого бюджета за счет субсидий из федерального бюджета;

Скб – объем средств краевого бюджета без учета средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.

При этом для Сфб и Скб должно сохраняться соотношение 61% и 39% соответственно.

Общий объем финансирования – 145 110 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-федерального бюджета – 88 517, 1  тыс. рублей;

-краевого бюджета     – 49 337,4  тыс. рублей;

-бюджета Ленинградского сельского поселения – 7 255,5  тыс. рублей;

-финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня и (или) трудовое участие.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется  заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно  подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

6.Ожидаемые результаты реализации Программы

1. В результате реализации Программы к 2022 году будет обеспечено:

1) благоустройство 10 дворовых территорий многоквартирных домов;

2) благоустройство 2 общественных территорий.

Исполнение мероприятий Программы характеризуют целевые индикаторы, приведенные в приложении № 1 к настоящей Программе.

- 7.Методика оценки эффективности Программы

1.Оценка социально-экономических результатов мероприятий Программы осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным.

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Исполняющий обязанности

заместителя главы поселения,

начальника отдела строительства,

ЖКХ и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения					Г.В.Полухина