- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- к муниципальной программе

- Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

- «Формирование современной городской

- среды на 2018-2024 годы»

Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы

Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 12 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 2 |
| 3. | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий Ленинградского сельского поселения | тыс.руб. | - |
| 4 | Количество благоустроенных объектов, находящиеся в частной собственности и прилегающих к ним территорий. |  | - |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к муниципальной программе

- Ленинградского сельского поселения

- Ленинградского района

- «Формирование современной городской

- среды на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Период реализации, год | Планируемые объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет сверхустановленного уровня финансирования | Внебюджетные средства |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2018-2024 | 5 002,262 |  |  | 5 002,262 | 0 | 0 |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории по улице имени 417 Дивизии № 28, № 30, № 32, № 34, улице Набережной, № 27, № 29, № 31 в станице Ленинградской | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2021 | 453,235 | 0 | 0 | 453,235 | 0 | 0 |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории по улице Жлобы, № 52, № 54, № 66-А, улице Советов № 1, № 25, улице Чернышевского № 197 в станице Ленинградской | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2020 | 1 436,264 | 0 | 0 | 1 436,264 | 0 | 0 |
| 1.3. | Благоустройство дворовой территории по улице Кооперации, № 90, № 92, улице Жлобы № 66, № 74, улице Чернышевского № 199, № 199А в станице Ленинградской | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2020 | 1 266,23 |  |  | 1 266,23 | 0 | 0 |
| 1.4. | Благоустройство дворовой территории по улице Красноармейской № 2, № 4, улице Жлобы № 32 в станице Ленинградской | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2020 | 283,457 | 0 | 0 | 283,457 | 0 | 0 |
| 1.5. | Благоустройство дворовой территории по улице Кооперации № 167 А, № 169 в станице Ленинградской | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2024 | 380,223 | 0 | 0 | 380,223 | 0 | 0 |
| 1.6. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Коммунальная № 43А в станице Ленинградской | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2020 | 119,442 | 0 | 0 | 119,442 | 0 | 0 |
| 1.7. | Благоустройство дворовой территории по улице Кооперации, № 194 в станице Ленинградской | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2020 | 280,886 | 0 | 0 | 280,886 | 0 | 0 |
| 1.8. | Благоустройство дворовой территории по улице Строителей, № 8 в станице Ленинградской | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2022 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
| 1.9. | Благоустройство дворовой территории по улице Заводской, № 21, № 23, улице Строителей, № 6 в станице Ленинградской | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2021 | 225,525 | 0 | 0 | 225,525 | 0 | 0 |
| 1.10. | Благоустройство дворовой территории по улице Чернышевского, № 219 в станице Ленинградской | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2020 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| 1.11 | Благоустройство дворовой территории по улице Вокзальной № 162 и улице Вокзальной № 158 | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2021 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 |
| 1.12 | Благоустройство дворовой территории по улице Чернышевского № 152 | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2023 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий в том числе: | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2018-2024 | 45 019,3587 | 26 353,1121 | 8 229,64308 | 9 103,61852 | 1 332,985 | 0 |
| 2.1. | Благоустройство территории Октябрьской площади с парковой зоной в ст.Ленинградской | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2018 | 35 030,766 | 20 501,3 | 6 474,09936 | 7 712,40664 | 342,960 | 0 |
| 2.1.1 | Благоустройство Октябрьской площади с парковой зоной в ст.Ленинградская. (1 этап) | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2018 | 29 986,256 | 20 501,3 | 6 474,09936 | 2 667,89664 | 342,960 | 0 |
| 2.1.2 | Благоустройство Октябрьской площади с парковой зоной в ст.Ленинградская (2 этап) | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2019 | 9 349,7567 | 5 851,8121 | 1755,54372 | 752,37588 | 824,825 | 0 |
| 2.1.3 | Благоустройство Октябрьской площади с парковой зоной в ст.Ленинградская (3 этап) | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2020 | 4 219,685 | 0 | 0 | 4 219,685 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Устройство газона и клумб на территории Октябрьской площади в ст.Ленинградской | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2019 | 165,200 | 0 | 0 | 0 | 165,200 |  |
| 2.2. | Благоустройство территории сквера имени 80-летия образования Краснодарского края | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2021 | 1463,661 | 0 | 0 | 1463,661 | 0 | 0 |
| 3. | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий Ленинградского сельского поселения | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Подготовка инженерных изысканий, дизайн-проектов, проектно-сметной документации | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения | 2019 | 334,8 | - | - | - | 334,8 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 50 356,4207 | 26 353,1121 | 8 229,64308 | 14 105,88052 | 1 667,785 | 0 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

- к муниципальной программе

- Ленинградского сельского поселения

- Ленинградского района

- «Формирование современной городской

- среды на 2018-2024 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Ленинградского сельского поселения Ленинградского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2018 |  | 2024 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий (2018 год – 0 ед., 2019 год – 0 ед., 2020 год – 6 ед., 2021 год – 3 ед., 2022 год – 1 ед., 2023 год -1 ед, 2024 год – 1 ед.) | Формирование современной городской среды, повышение комфортности | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| 2.Благоустройство общественных территорий | 2018 |  | 2024 | Выполнение работ по комплексному благоустройству общественных территорий (2018 год – 1 ед., 2019 год – 1 ед., 2020 год – 1, 2021 год – 1ед., 2022 год – 0ед.,2023 год – 0 ед., 2024 год – 0 ед.) | Формирование современной городской среды, повышение комфортности | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| 3.Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий Ленинградского сельского поселения | 2018 |  | 2024 | Выполнение работ по комплексному благоустройству общественных территорий (2018 год – 0 тыс.руб., 2019 год – 0 тыс.руб., 2020 год – 0 тыс.руб., 2021 год – 0 тыс.руб., 2022 год – 0 тыс.руб., 2023 год – 0 тыс.руб., 2024 год – 0 тыс.руб.) | Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды | -увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |
| 4.Благоустроенных объектов, находящиеся в частной собственности и прилегающих к ним территорий | 2018 |  | 2024 | Выполнение работ по благоустройству объектов, находящихся в частной собственности и прилегающих к ним территорий (2018 год – 0 ед., 2019 год – 0 ед., 2020 год – 0, 2021 год – 0 ед., 2022 год – 0 ед., 2023 год – 0ед., 2024 год – 0 ед.) | Формирование современной городской среды, повышение комфортности | -увеличение количества благоустроенных объектов, находящиеся в частной собственности и прилегающих к ним территорий |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

- к муниципальной программе

- Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

- «Формирование современной городской

- среды на 2018-2024 годы»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование территории: | 31 декабря 2024 года | Паспорт благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки |
| 1.1 | Территории улиц Ленинградского сельского поселения |  |  |
| 2. | Заключение соглашения с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашения по благоустройству |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

- к муниципальной программе

- Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

- «Формирование современной городской

- среды на 2018-2024 годы»

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета

Российской Федерации

| № п/п | Наименование дворовой территории | Срок исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по улице имени 417 Дивизии № 28, № 30, № 32, № 34, улице Набережной, № 27, № 29, № 31 в станице Ленинградской | 2019 год |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по улице Жлобы, № 52, № 54, № 66-А, улице Советов № 1, № 25, улице Чернышевского № 197 в станице Ленинградской | 2019 год |
| 3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Коммунальная № 43А в станице Ленинградской | выполнено |
| 4 | Благоустройство дворовой территории по улице Кооперации № 167 А, № 169 в станице Ленинградской | выполнено |
| 5 | Благоустройство дворовой территории по улице Кооперации, № 90, № 92, улице Жлобы № 66, № 74, улице Чернышевского № 199, № 199А в станице Ленинградской | 2019 год |
| 6 | Благоустройство дворовой территории по улице Кооперации, № 194 в станице Ленинградской | выполнено |
| 7 | Благоустройство дворовой территории по улице Красноармейской № 2, № 4, улице Жлобы № 32 в станице Ленинградской | выполнено |
| 8 | Благоустройство дворовой территории по улице Заводской, № 21, № 23, улице Строителей, № 6 в станице Ленинградской | 2019 год |
| 9 | Благоустройство дворовой территории по улице Чернышевского, № 219 в станице Ленинградской | выполнено |
| 10 | Благоустройство дворовой территории по улице Строителей, № 8 в станице Ленинградской | 2020 год |
| 11 | Благоустройство дворовой территории по улице Вокзальной № 162 и улице Вокзальной № 158 | 2020 год |
| 12 | Благоустройство дворовой территории по улице Чернышевского № 152 | 2020 год |