- ПРИЛОЖЕНИЕ

- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района

от 03.06.2019 № 187

Порядок
содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ленинградского сельского поселения Ленинградского района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет правила организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог, работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, организации и обеспечению безопасности дорожного движения, а также регулирует взаимоотношения, возникающие при содержании и ремонте автомобильных дорог и сооружений, и является обязательным для исполнения физическими и юридическими лицами (далее - лица), осуществляющими указанные работы.

1.2.Основной целью содержания и ремонта автомобильных дорог является обеспечение бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечение сохранности автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов.

1.3.Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» и Правилами  благоустройства территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, утвержденными решением Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 10 марта 2017 года № 19 «Об утверждении Правил благоустройства территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района».

1.4.Организация и проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

а)оценку технического состояния и планирование работ по ремонту автомобильных дорог;

б)разработку проектов работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в)информирование пользователей автомобильными дорогами о проведении работ по ремонту автомобильных дорог;

г)уведомление территориального подразделения Госавтоинспекции о начале проведения работ по ремонту автомобильных дорог;

д)согласование со всеми заинтересованными организациями схемы организации движения и ограждения мест производства работ при выполнении работ, связанных с переносом или переустройством инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод, кабели и т. д.) или проводимых в местах прокладки таких коммуникаций;

е)проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

ж)приемку работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

1.5.Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется администрацией Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

1.6.При осуществлении работ по ремонту автомобильных дорог, владельцы автомобильных дорог обязаны информировать пользователей автомобильных дорог о сроках такого ремонта и возможных путях объезда, путем установки знаков дополнительной информации, размещения на официальном интернет-портале Администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также через средства массовой информации.

1.7.Уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденная схема организации движения и ограждения мест производства работ передаются организацией-исполнителем в подразделение Госавтоинспекции на районном уровне, осуществляющей федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения на данном участке дороги, не менее чем за одни сутки.

При проведении долговременных работ длительностью более 5 суток соответствующее подразделение Госавтоинспекции информируется владельцем автомобильной дороги об адресе участка, на котором намечено проведение работ, сроках их проведения не менее чем за 7 суток.

2. Оценка технического состояния автомобильных дорог

2.1.Оценка состояния автомобильных дорог проводится в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» в целях получения полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, условиях их работы и степени соответствия их фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям, определенным государственными стандартами и нормативными актами Министерства транспорта Российской Федерации.

2.2.По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, а также с учетом анализа аварийности осуществляется планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

2.3.Планы дорожных работ (перечни объектов) утверждаются администрацией Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, которая является главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Ленинградского сельского поселения Ленинградского района  на содержание и ремонт автомобильных дорог.

2.4.Проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с утвержденными планами дорожных работ (перечнями объектов) лицами по муниципальным контрактам (договорам), заключенным с администрацией Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

3. Разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ по ремонту
и содержанию автомобильных дорог

3.1.Проекты или сметные расчеты разрабатываются в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог согласно Приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» и утверждаются администрацией Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

3.2.Цель разработки проектов и сметных расчетов содержания и ремонта автомобильных дорог - обеспечение выполнения необходимого комплекса ремонтных работ по замене и восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и их частей, восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги и совершенствование организации работ по содержанию автомобильных дорог.

3.3.При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

3.3.1.Проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий.

3.3.2.Проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земельного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

3.4.В случае если предусмотренный на содержание и ремонт дорог размер средств бюджета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района  на соответствующий финансовый год ниже потребности, определенной в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, администрацией Ленинградского сельского поселения Ленинградского района  в сметные расчеты стоимости работ включаются объемы выполнения работ в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ленинградского сельского поселения Ленинградского района  на соответствующий финансовый год.

4. Содержание и ремонт автомобильных дорог

4.1.Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог выполняются лицами, заключающими муниципальные контракты (договоры), в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с администрацией Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

4.2.В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а)выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения в зоне производства работ;

б)организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами организации движения и ограждения мест производства работ. Схемы всех видов работ в пределах полосы отвода дороги или в «красных линиях» утверждаются владельцем автомобильной дороги;

в)при выполнении работ, связанных с переносом или переустройством инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод, кабели и т. д.) или проводимых в местах прокладки таких коммуникаций, схемы организации движения и ограждения мест производства работ согласовываются со всеми заинтересованными организациями.

5. Приемка и оценка качества работ

5.1.Приемка и оценка качества работ по ремонту автомобильных дорог производится с целью определения соответствия полноты и качества выполненных работ требованиям договора или муниципального контракта, проекта или сметного расчета ремонта автомобильных дорог и технических регламентов.

5.2.Приемка работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется администрацией Ленинградского сельского поселения Ленинградского района  в соответствии с техническими нормами, а также условиями заключенного на их выполнение договора или муниципального контракта.

Заместитель главы поселения,

начальник отдела строительства,

ЖКХ и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения                                                 Р.В.Саранцев