|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к муниципальной целевой программе «Обеспечение устойчивого водоснабжения Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2008-2011 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования Программы |  |  |  |  |
| Местонахождение объекта |  | Наименование мероприятий | Период реализации год | Источник финансирования |
|  |  |  |  | Бюджет Ленинградского сельского поселения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Реконструкция (прокладка), ремонт линий водопровода и инженерных сооружений |  |  |  |  |
| Ленинградское сельское поселение |  | Реконструкция (прокладка), ремонт линий водопроводных сетей, в том числе: | 2009-2011 | 3419,2 |
|  |  | Реконструкция (прокладка), ремонт линий водопроводных сетей | 2009 | 1383,2 |
|  |  | Реконструкция (прокладка), обслуживание и ремонт линий водопроводных сетей | 2010 | 637,0 |
|  |  | Обслуживание сетей водоснабжения | 2011 | 400,0 |
|  |  | Ремонт водопроводных сетей | 2011 | 559,0 |
|  |  | Мероприятия по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2011-2012 года | 2011 | 440,0 |
| Раздел 2. Реконструкция, строительство и ремонт инженерных сооружений |  |  |  |  |
| Ленинградское сельское поселение |  | Реконструкция с заменой оборудования инженерных сооружений и объектов действующего водопровода (артезианские скважины на водозаборных сооружениях, насосные станции), в том числе: | 2009-2010 | 7697,0 |
|  |  | Проектирование объектов водоснабжения и водоотведения | 2009 | 60,0 |
|  |  | Строительство артезианской скважины в Западном микрорайоне ст. Ленинградской | 2010 | 3415,0 |
|  |  | Реконструкция оборудования головного водозабора в станице Ленинградской | 2010 | 386,0 |
|  |  | Содержание и ремонт артезианских скважин на территории поселения | 2010 | 420,0 |
|  |  | Проектные и межевые работы по объектам водоснабжения и водоотведения | 2010 | 25,0 |
|  |  | Ремонт скважины водозабора № 2 | 2010 | 101,0 |
|  |  | Водоснабжение микрорайона в северо-западной части ст. Ленинградской | 2010 | 73,0 |
|  |  | Строительство артезианской скважины в западной части ст. Ленинградской | 2011 | 1954,0 |
|  |  | Строительство павильона на водозаборе № 2 | 2011 | 97,0 |
|  |  | Проектирование артезианской скважины в северо-западной части ст. Ленинградской | 2011 | 541,0 |
|  |  | Приобретение станции управления СУЗ | 2011 | 25,0 |
|  |  | Подключение скважин к сетям водоснабжения | 2011 | 600,0 |
| Раздел 3. Приобретение основных средств и вспомогательных материалов |  |  |  |  |
| Ленинградское сельское поселение |  | Приобретение основных средств и вспомогательных материалов, в том числе: | 2009 | 361,1 |
|  |  | Приобретение жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды | 2009 | 361,1 |
|  |  | Итого |  | 11477,3 |
| Заместитель главы поселения, начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Ленинградского сельского поселения В.Д.Мельников |  |  |  |  |