РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от 20 апреля 2017 года                                                                                          № 33

станица Ленинградская

О реализации муниципальной программы «Развитие систем наружного освещения Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2015-2016 годы» за 2016 год

В целях проведения мониторинга состояния дел в сфере развития систем наружного освещения Ленинградского сельского поселения, руководствуясь Уставом Ленинградского сельского поселения, Совет Ленинградского сельского поселения Ленинградского района  р е ш и л:

1.Информацию о реализации муниципальной программы «Развитие систем наружного освещения Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2015-2016 годы» за 2016 год принять к сведению (приложение).

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссии Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений (Красуля) и вопросам транспорта, связи, строительства и ЖКХ (Гадючкин).

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района                                                                     В.И.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района

от 20 апреля 2017 года  № 33

О реализации муниципальной программы

«Развитие систем наружного освещения Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2015-2016 годы» за 2016 год

По муниципальной программе «Развитие систем наружного освещения Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2015-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 14 ноября 2014 года № 282 «Развитие систем наружного освещения Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2015-2016 годы», было выделено на 2016 год 3467,4 млн. руб. За 2016 год было реализовано 2141,7 млн. руб. Выполнены  мероприятия по реконструкции уличного освещения (подвеска провода, установка фонарей, щитов учета) по следующим объектам:

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования на 2016 год, руб. | Выполнение за 2016 год | Протяженность ремонтируемых участков, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улица Лагерная (от ул. Школьной до ул. Жубрицкого) | 1290,0 |  | 710 |
| 2 | Дачи «СКВО» (Вишневая, Центральная, Солнечная) | 590,0 | 588,5 | 1080 |
| 3 | Улица Заречная (от ул. Запорожской до ул. Широкой) | 244,4 | 244,4 | 750 |
| 4 | Улица Прогонная (от ул. Мира до ул. Казачьей) | 127,8 | 127,7 | 254 |
| 5 | Улица Раздольная (от ул. Им. 302 Дивизии до пер. Ленинского) | 332,8 | 332,8 | 1100 |
| 6 | Переулок Казачий | 189,6 | 189,6 | 396 |
| 7 | Улица Береговая | 100,0 | 94,2 | 290 |
| 8 | Улица Курганная | 198,8 | 198,8 | 740 |
| 9 | Улица Энгельса (от ул. Ленина до ул. Казачьей) | 163,0 | 163,0 | 520 |
| 10 | Улица Крестьянская (т ул. Им. 302 Дивизии до ул. Коммунальной) | 214,4 | 191,4 | 500 |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации | 16,6 | 11,2 |  |
| 12 | ИТОГО: | 3467,4 | 2141,7 | 6340 |

Мероприятия были проведены в соответствии с запланированными сроками.

Заместитель главы поселения,

начальник отдела строительства, ЖКХ

и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения                                                 Р.В. Саранцев