ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

решением Совета

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района

от 27 октября 2016 года        №  71

Отчет о  реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года»  за девять  месяцев 2016 года

По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 28 ноября 2013 года № 924 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 ходы и на период до 2020 года», было выделено на 2016 год 20106,8 тыс. руб. За девять месяцев  2016 года было реализовано 12196,636 тыс. руб., выполнены следующие мероприятия:

| Наименование мероприятий и местонахождение объектов | Сумма бюджетных средств планируемых в 2016 году тыс. руб. | Освоено бюджетных средств на 01.10.2016г. тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Раздел 1. Проектирование, строительство и реконструкция уличных газопроводов |  |  |  |  |
| Проектирование, строительство и реконструкция уличных газопроводов, в том числе: |  |  |  |  |
| Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Победы в ст.Ленинградской» | 170,047 |  | 170,047 |  |
| Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Победы в ст.Ленинградской» | 110,0 |  | 110,0 |  |
| Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Победы в ст.Ленинградской» | 721,4 |  | 0,00 |  |
| Пуско-наладочные работы по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Победы в ст.Ленинградской» | 50,0 |  | 0,00 |  |
| Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобов от дома № 277 до ул.Лагерной, по ул.Лагерной от дома № 32 до дома № 34-а в ст. Ленинградской» | 18,642 |  | 18,642 |  |
| Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобов от дома № 277 до ул.Лагерной, по ул.Лагерной от дома №32 до дома № 34-а в ст. Ленинградской Краснодарского края» | 421,016 |  | 421,016 |  |
| Пуско-наладочные работы по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобов от дома № 277 до ул.Лагерной, по ул.Лагерной от дома №32 до дома № 34-а в ст. Ленинградской Краснодарского края» | 50,0 |  | 7,803 |  |
| Строительство объекта «Техническое перевооружение систем газоснабжения ст.Ленинградской. замена подводящего газопровода низкого давления к памятнику «Вечный огонь» на Октябрьской площади. | 190,83 |  | 190,83 |  |
| Технический надзор за объектами строительства | 40,0 |  | 0,475 |  |
| Кадастровые работы по объектам Распределительный газопровод низкого давления по ул.Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в ст.Ленинградской», «Распределительный газопровод низкого давления по улице Платнировская площадь (от ул.Тоннельной до дома № 51) в станице Ленинградской Краснодарского края» | 34,848 |  | 34,848 |  |
| «Корректировка генеральной схемы газоснабжения ст. Ленинградской Ленинградского района» | 100,0 |  | 0,00 |  |
| Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Павловской, 70 лет Победы в ст. Ленинградской» | 575 |  | 0,0 |  |
| Экспертиза проектной документации по объекту«Распределительный газопровод среднего давления по ул. Павловской, 70 лет Победы в ст. Ленинградской» | 220 |  | 0,0 |  |
| Разработка разделов проектной документации с прохождением госэкспертизы по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Красной от дома № 231 до № 237» | 570 |  | 0,0 |  |
| Раздел 2. Проектирование, строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| Проектирование, строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, в том числе: |  |  |  |  |
| Кадастровые работы по объекту «Реконструкция левой нитки напорного коллектора канализации (от ГНС до очистных сооружений) в станице Ленинградской Краснодарского края» | 42,369 |  |  | 42,369 |
| Строительство объекта «Реконструкция левой нитки напорного коллектора канализации (от ГНС до очистных сооружений) в станице Ленинградской Краснодарского края (оплата денежных обязательств, не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения) | 1900 |  |  | 1900 |
| Строительство объекта «Канализационные очистных сооружений производительностью 4,2 тыс.м3/сутки в ст.Ленинградской» | 100,0 |  |  | 0,0 |
| Ограждение артезианской скважины по улице Северной 105 в № 61556 | 456,788 |  |  | 456,788 |
| Разработка разделов проектной документации по объекту «Артезианская скважина по переулку Заводскому в ст. Ленинградской» | 950 |  |  | 0,0 |
| Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Артезианская скважина по переулку Заводскому в ст. Ленинградской» | 270 |  |  | 0,0 |
| Разработка разделов проектной документации по объекту «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской Краснодарского края» (оплата денежных обязательств, не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения) | 2200,0 |  |  | 2200,0 |
| Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской Краснодарского края» | 450,0 |  |  | 0,0 |
| Разработка разделов проектной документации по объекту «Водоснабжение жилого микрорайона в северной части (район СКВО) станицы Ленинградской» | 1000,0 |  |  | 0,0 |
| Ремонт и содержание водопроводных башен на артезианских скважинах ст.Ленинградской, хуторах Андрющенко, Краснострелецкий, Восточный | 220 |  |  | 178,513 |
| Реконструкция (прокладка), ремонт линий водопроводных сетей в ст.Ленинградской | 2500 |  |  | 1992,029 |
| Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годы | 1000,0 |  |  | 1027,916 |
| Технический надзор за объектами строительства | 300,0 |  |  | 0,00 |
| Реконструкция (прокладка), ремонт линий канализации ст.Ленинградской | 500,0 |  |  | 499,500 |
| Разработка разделов проектной документации по объекту: «Водоснабжение жилого микрорайона по ул.Павловской и 70 лет Победы в ст. Ленинградской» | 598,4 |  |  | 598,4 |
| Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Водоснабжение жилого микрорайона по ул.Павловской и 70 лет Победы в ст. Ленинградской» | 171,4 |  |  | 171,4 |
| Строительство объекта «Водоснабжение жилого микрорайона по ул.Павловской и 70 лет Победы в ст.Ленинградской» | 2000,0 |  |  | 0,0 |
| Раздел 3. Проектирование, строительство и реконструкция плоскостных спортивных сооружений |  |  |  |  |
| Проектирование, строительство и реконструкция плоскостных спортивных сооружений, в том числе: |  |  |  |  |
| Проектные работы с прохождением экспертизы по объекту Многофункциональная площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по ул.Курганной, 21- А в ст.Ленинградской Краснодарского края» | 29,06 |  |  | 29,06 |
| Строительство объекта «Многофункциональная площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по ул.Курганной, 21- А в ст.Ленинградской Краснодарского края» | 2147,0 |  |  | 2147 |
| Всего | 20106,8 |  |  | 12196,636 |

Мероприятия проводятся в соответствии с запланированными сроками и финансированием.

Заместитель главы поселения,

начальник отдела строительства, ЖКХ

и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района                                                                          Р.В.Саранцев