ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района

от 27 октября 2016 года № 72

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Ленинградском сельском поселении Ленинградского района на 2015-2016 годы» за 9 месяцев 2016 года

По муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ленинградском сельском поселении Ленинградского района на 2015-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 14 ноября 2014 года № 777 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ленинградском сельском поселении Ленинградского района на 2015-2016 годы», было выделено на 2016 год 7500,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2016 года было реализовано 6665,0 тыс. руб., выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятие | Общий объем финансирования, тыс. руб. 2016 год | # Объем финансирования, тыс. руб., по итогам 9 месяцев 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Абонентская плата за обслуживание системы дистанционного контроля и надзора в области обеспечения транспортной безопасности при осуществлении перевозок пассажиров с использованием спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS | 14,4 | # 0 |
| # 2. | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями | 75,9 | 75,9 |
| # 3. | # Разметка пешеходных переходов и проезжей части на территории поселения | # 1472,8 | 1472,8 |
| # 4. | # Установка дорожных знаков | # 400,0 | 348,0 |
| # 5. | # Модернизация # светофорных объектов | # 748,5 | 0 |
| # 6. | # Установка и монтаж искусственных дорожных неровностей (ИДН) | # 79,8 | 79,8 |
| # 7. | # Разработка рабочей проектной документации | # 20 | 20 |
| # 8. | # «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами (оплата денежных обязательств не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения) | # 4688,6 | # 4668,6 |
| Итого: |  | # 7500 | # 6665,1 |

Мероприятия проводятся в соответствии с запланированными сроками и финансированием.

Заместитель главы поселения,

начальник отдела строительства, ЖКХ

и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения                                             Р.В. Саранцев