ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района

от 29 августа 2018 года  № 41

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2017 – 2018 годы» за 1 полугодие 2018 года

По муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2017 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 15 декабря 2016 года № 1087 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2017 – 2018 годы», было выделено на 2018 год 38869,285 тысяч руб., из них 31693,819 тысяч руб. средства краевого бюджета, 7 175,466 тысяч руб. средства местного бюджета. За 1 полугодие 2018 года были выполнены объемы работ на сумму 10 791,79 тысяч руб. Выполнены следующие мероприятия:

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Общий объем работ, тыс. руб. 2018 год |  |  | Объем выполненных работ, тыс. руб. по итогам 1 полугодия 2018 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий объем | Краевой бюджет | Местный бюджет | Общий объем | Краевой бюджет | Местный бюджет |
|  | Ямочный ремонт дорог в ст. Ленинградской | 3524,58 |  | 3524,58 | 3524,58 |  | 3524,58 |
|  | Ремонт автодороги протяженностью 2005м ул.Кооперации от ул. Заводской до ул. Крестьянской в ст. Ленинградской. | 13 369,818 | 14 236,6 | 668,518 | 5 797,675 | 6 903,850 | 289,884 |
|  | Ремонт автодороги протяженностью 311м ул. Кооперации от ул.Садовой до ул.Терновой в ст. Ленинградской | 1616,12 |  | 80,82 | 1 469,535 |  | 73,476 |
|  | Ремонт автодороги протяженностью 374м по ул.Хлеборобов от ул.Жлобы до ул.Красной в ст.Ленинградской | 1698,538 | 17457,219 | 84,927 |  |  |  |
|  | Ремонт автодороги протяженностью 713 м по ул.Мира от ул.Лагерной до ул.Терновой в ст.Ленинградской | 4887,704 |  | 244,385 |  |  |  |
|  | Ремонт автодороги протяженностью 2175 м по ул.Красной от ул.Кооперации до ул.Совхозной в ст.Ленинградской | 11789,778 |  | 589,489 |  |  |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети в ст.Ленинградской. Ремонт дороги по ул.Курганной от ул.Красной до ул.Прогонной (L=1180м) | 99 999 |  | 99,999 |  |  |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети в ст.Ленинградской. Ремонт дороги по ул.Западной от ул.Староминской до ул.Кирпичной (L=410м) | 99 846 |  | 99,846 |  |  |  |
|  | Ремонт тротуара по Юбилейной к зданию клуба х.Восточный Ленинградского сельского поселения . | 99 929 |  | 99,929 |  |  |  |
|  | Ремонт тротуара по ул.Юбилейной к детскому саду №12 х.Восточного Ленинградского сельского поселения. | 99 999 |  | 99,999 |  |  |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети в ст.Ленинградской. Ремонт дороги по ул.Кима от ул.Народной до ул.Ярмарочной L=282м . | 98,497 |  | 98,497 |  |  |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети в ст.Ленинградской. Ремонт дороги по ул.Кима от ул.Народной до ул.Болотной L=300м. | 99,990 |  | 99,990 |  |  |  |
|  | Ремонт пешеходного перехода на пересечении ул.Красной и ул.Красноармейской в ст.Ленинградской. | 34, 186 |  | 34,186 |  |  |  |
|  | Ремонт дороги по ул.Мира от ул.Лагерной до ул.Терновой L=713 м в ст.Ленинградской.(подготовительные работы) | 1 350, 301 |  | 1 350, 301 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 38869,285 | 31693,819 | 7 175,466 | 10 791,79 | 6 903,850 | 3 887,94 |

Мероприятия проводятся в соответствии с запланированными сроками и финансированием.

Заместитель главы поселения,

начальник отдела строительства, ЖКХ

и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения                                              Р.В.Саранцев