|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 10.11.2015 № 970 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования Программы |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение объекта |  |  | Наименование мероприятий | Период реализации год | Источник финансирования |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ленинградского сельского поселения тыс.руб. |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Проектирование, строительство и реконструкция уличных газопроводов |  |  |  |  |  |  |
| Ленинградское сельское поселение |  |  | Проектирование, строительство и реконструкция уличных газопроводов, в том числе: | 2014-2020 |  | 28573,16 |
|  |  |  | Проектные работы с прохождением госэкспертизы по объекту «Распределительный газопровод высокого и низкого давления, ГРПШ по ул. Набережной в хуторе Восточном Ленинградского района» | 2014 2015 |  | 577,022 12,572 |
|  |  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод высокого и низкого давления, ГРПШ по ул. Набережной в хуторе Восточном Ленинградского района» | 2014 |  | 298,754 |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы по объекту «Распределительный газопровод высокого и низкого давления, ГРПШ по ул. Набережной в хуторе Восточном Ленинградского района» | 2015 |  | 136,055 |
|  |  |  | Проектные работы с прохождением госэкспертизы по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по улице Платнировская площадь (от ул.Тоннельной до дома № 51) в станице Ленинградской Краснодарского края» | 2014 2015 |  | 103,242 8,3 |
|  |  |  | Строительство объекта объекту «Распределительный газопровод низкого давления по улице Платнировская площадь (от ул.Тоннельной до дома № 51) в станице Ленинградской Краснодарского края» | 2015 |  | 131,085 |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по улице Платнировская площадь (от ул.Тоннельной до дома № 51) в станице Ленинградской Краснодарского края» | 2015 |  | 18,058 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Победы в ст.Ленинградской» | 2014 |  | 114,897 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Победы в ст.Ленинградской» | 2015 |  | 200,0 |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Победы в ст.Ленинградской» | 2015 |  | 200,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Победы в ст.Ленинградской» | 2016 |  | 740,0 |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Победы в ст.Ленинградской» | 2016 |  | 50,0 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в ст.Ленинградской» | 2014 2015 |  | 165,602 86,026 |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в ст.Ленинградской» | 2015 |  | 29,134 |
|  |  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в ст.Ленинградской» | 2015 |  | 164,379 |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в ст.Ленинградской» | 2015 |  | 50,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Закольцовка газопровода по ул.Арсенальной» (строительств, проектные, пуско-наладочные работы) | 2017 |  | 500,0 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Прогонной от дома № 189 до ул. Заречной, по ул.Заречной до ул.Офицерской, по ул.Офицерской в ст. Ленинградской» | 2017 |  | 1500,0 |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту«Распределительный газопровод низкого давления по ул.Прогонной от дома № 189 до ул. Заречной по ул.Заречной до ул.Офицерской, по ул.Офицерской в ст. Ленинградской» | 2017 |  | 560,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Прогонной от дома № 189 до ул. Заречной, по ул. Заречной до ул. Офицерской, по ул.Офицерской в ст. Ленинградской» (строительств, пуско-наладочные работы) | 2018 |  | 1100,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул.КИМа с закольцовкой по ул.Районной» (строительств, проектные, пуско-наладочные работы) | 2018 |  | 640,0 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Ленинградской, Ейской, пер. Западный в ст. Ленинградской» | 2017 |  | 1500,0 |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Ленинградской, Ейской, пер. Западный в ст. Ленинградской» | 2017 |  | 560,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Ленинградской, пер.Западный в ст. Ленинградской» (строительство, пуско-наладочные работы) | 2018 |  | 3000,0 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобов от дома № 277 до ул.Лагерной, по ул.Лагерной от дома № 30 до дома № 34-а в ст. Ленинградской» | 2014 |  | 39,429 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобов от дома № 277 до ул.Лагерной, по ул.Лагерной от дома № 30 до дома № 34-а в ст. Ленинградской» | 2015 |  | 320,0 |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту«Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобов от дома № 277 до ул.Лагерной, по ул.Лагерной от дома №30 до дома № 34-а в ст. Ленинградской» | 2015 |  | 200,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобов от дома № 277 до ул.Лагерной, по ул.Лагерной от дома №30 до дома № 34-а в ст. Ленинградской» | 2016 |  | 530,0 |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобов от дома № 277 до ул.Лагерной, по ул.Лагерной от дома №30 до дома № 34-а в ст. Ленинградской» | 2016 |  | 50,0 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Техническое перевооружение систем газоснабжения ст.Ленинградской. замена подводящего газопровода низкого давления к памятнику «Вечный огонь» на Октябрьской площади. | 2014 |  | 33,605 |
|  |  |  | Экспертиза проектной документации по объекту «Техническое перевооружение систем газоснабжения ст.Ленинградской. замена подводящего газопровода низкого давления к памятнику «Вечный огонь» на Октябрьской площади. | 2015 |  | 10,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Техническое перевооружение систем газоснабжения ст.Ленинградской. замена подводящего газопровода низкого давления к памятнику «Вечный огонь» на Октябрьской площади. | 2016 |  | 160,0 |
|  |  |  | Технический надзор за объектами строительства | 2015 2016 |  | 5,0 130,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Ейской в ст. Ленинградской» (строительств, проектные, пуско-наладочные работы) | 2018 |  | 920,0 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Павловской, 70 лет Победы в ст. Ленинградской» | 2017 |  | 1600,0 |
|  |  |  | Экспертиза проектной документации по объекту«Распределительный газопровод низкого давления по ул. Павловской, 70 лет Победы в ст. Ленинградской» | 2017 |  | 600,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Павловской, 70 лет Победы в ст. Ленинградской» (строительств, пуско-наладочные работы) | 2018 2019 |  | 2520,0 2650,0 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Павловской, 70 лет Победы в ст. Ленинградской» | 2016 |  | 575,0 |
|  |  |  | Экспертиза проектной документации по объекту«Распределительный газопровод среднего давления по ул. Павловской, 70 лет Победы в ст. Ленинградской» | 2016 |  | 220,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Павловской, 70 лет Победы в ст. Ленинградской» (строительств, пуско-наладочные работы) | 2017 |  | 800,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Партизанской в хуторе Краснострелецком. Ленинградского района» (строительств, проектные, пуско-наладочные работы) | 2017 2018 |  | 815,0 400,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Коминтерна в хуторе Андрющенко Ленинградского района» (строительств, проектные, пуско-наладочные работы) | 2018 2019 |  | 1200,0 600,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Кубанской в хуторе Андрющенко Ленинградского района» (строительств, проектные, пуско-наладочные работы) | 2019 2020 |  | 1100,0 650,0 |
| Раздел 2. Проектирование, строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Ленинградское сельское поселение |  |  | Проектирование, строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 2014-2020 |  | 98448,234 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту«Реконструкция левой нитки напорного коллектора канализации (от ГНС до очистных сооружений) в станице Ленинградской Краснодарского края» | 2015 |  | 60,980 |
|  |  |  | Кадастровые работы по объекту «Коллектор очистных сооружений полной биологической очистки и доочистки производительностью 4,2 тыс.куб.м. в сутки» | 2015 |  | 19,367 |
|  |  |  | Строительство объекта «Реконструкция левой нитки напорного коллектора канализации (от ГНС до очистных сооружений) в станице Ленинградской Краснодарского края | 2015 |  | 23558,2 |
|  |  |  | Строительство объекта «Канализационные очистных сооружений производительностью 4,2 тыс.м3/сутки в ст.Ленинградской» | 2015 2016 |  | 4623,3 7400,0 |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объектам «Реконструкция водозабора с монтажом компактной установки контейнерного типа для кондиционирования воды из артезианской скважины производительностью 600 м3/сутки» в х.Восточный, х.Краснострелецкий, х.Андрющенко Ленинградского района, Краснодарского края» | 2015 |  | 816,7 |
|  |  |  | Строительство объекта «Реконструкция водозабора с монтажом компактной установки контейнерного типа для кондиционирования воды из артезианской скважины производительностью 600 м3/сутки, расположенного в населенном пункте х.Восточный, ул.Юбилейная 101а, Ленинградского сельского поселения, Ленинградского района, Краснодарского края» | 2017 |  | 1550 |
|  |  |  | Строительство объекта «Реконструкция водозабора с монтажом компактной установки контейнерного типа для кондиционирования воды из артезианской скважины производительностью 600 м3/сутки, расположенного в населенном пункте х.Андрющенко, Ленинградского сельского поселения, в границах ЗАО ПЗ «Колос», участок 1, секция 9, контур 41, Ленинградского района, Краснодарского края» | 2018 |  | 1530,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Реконструкция водозабора с монтажом компактной установки контейнерного типа для кондиционирования воды из артезианской скважины производительностью 600 м3/сутки, расположенного в х. Краснострелецкий, Ленинградского сельского поселения, в границах ЗАО ПЗ «Колос», участок 1, секция 13, контур 32, Ленинградского района, Краснодарского края» | 2016 |  | 1550,0 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Артезианская скважина по переулку Заводскому в ст. Ленинградской» | 2016 |  | 950,0 |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Артезианская скважина по переулку Заводскому в ст. Ленинградской» | 2016 |  | 270,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Артезианская скважина по переулку Заводскому в ст.Ленинградской» | 2017 |  | 7350,0 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Водоснабжение жилого микрорайона сахарного завода в ст. Ленинградской» | 2017 |  | 2500,0 |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Водоснабжение жилого микрорайона сахарного завода в ст. Ленинградской» | 2017 |  | 760,0 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской Краснодарского края» | 2015 |  | 2990,0 |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской Краснодарского края» | 2015 2016 |  | 250,0 570,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской Краснодарского края» | 2017 |  | 12535,0 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Водоснабжение жилого микрорайона в северной части (район СКВО) станицы Ленинградской» | 2016 |  | 1500,0 |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Водоснабжение жилого микрорайона в северной части (район СКВО) станицы Ленинградской» | 2016 |  | 410,0 |
|  |  |  | Ремонт и содержание водопроводных башен на артезианских скважинах ст.Ленинградской, хуторах Андрющенко, Краснострелецкий, Восточный | 2015 2016 |  | 224,3 220,0 |
|  |  |  | Реконструкция (прокладка), ремонт линий водопроводных сетей в ст.Ленинградской | 2015 2016 |  | 3418,3 5000,0 |
|  |  |  | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годы | 2015 2016 |  | 1500,0 1000,0 |
|  |  |  | Технический надзор за объектами строительства | 2015 2016 |  | 212,587 300,0 |
|  |  |  | Реконструкция (прокладка), ремонт линий канализации ст.Ленинградской | 2015 2016 |  | 64,7 500,0 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту: «Водоснабжение жилого микрорайона по ул.Павловской и 70 лет Победы в ст. Ленинградской» | 2015 |  | 1000,0 |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Водоснабжение жилого микрорайона по ул.Павловской и 70 лет Победы в ст. Ленинградской» | 2015 |  | 700,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Водоснабжение жилого микрорайона по ул.Павловской и 70 лет Победы в ст.Ленинградской» | 2016 |  | 671,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Водоснабжение жилого микрорайона в северной части (район СКВО) станицы Ленинградской» | 2017 |  | 650,0 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Водозабор СТ «Садовод» в ст.Ленинградской» | 2018 |  | 1500,0 |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту«Водозабор СТ «Садовод» в ст.Ленинградской» | 2018 |  | 410,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Водозабор СТ «Садовод» в ст.Ленинградской» | 2019 |  | 1655,8 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Водоснабжение СТ «Садовод» | 2019 |  | 2100,0 |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Водоснабжение СТ «Садовод» | 2019 |  | 573,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Водоснабжение СТ «Садовод» | 2020 |  | 2700,0 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Водоснабжение ул. Береговой в ст.Ленинградской» | 2016 |  | 570,0 |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Водоснабжение ул. Береговой в ст.Ленинградской» | 2016 |  | 215,0 |
|  |  |  | Строительство объекта «Водоснабжение ул. Береговой в ст.Ленинградской» 0,8 км | 2017 |  | 2070,0 |
| Раздел 3. Проектирование, строительство и реконструкция плоскостных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Ленинградское сельское поселение |  |  | Проектирование, строительство и реконструкция плоскостных спортивных сооружений, в том числе: | 2014-2020 |  | 24668,819 |
|  |  |  | Строительство многофункциональной спортивно- игровой площадки на территории СОШ № 13 в ст.Ленинградской Краснодарского края | 2014 |  | 1259,493 |
|  |  |  | Строительство объекта «Многофункциональная спортивно-игровая площадка по ул.Курганной, 21- А в ст.Ленинградской Краснодарского края» | 2016 |  | 900,0 |
|  |  |  | Проектные работы «База академической гребли в ст.Ленинградской» | 2014 |  | 182,598 |
|  |  |  | Проектные работы с прохождением экспертизы по объекту «Многофункциональная спортивно-игровая площадка на территории МБО У СОШ № 12 в ст.Ленинградской Краснодарского края» | 2014 |  | 64,946 |
|  |  |  | Строительство объекта « Многофункциональная спортивно-игровая площадка на территории МБОУ СОШ « 12 в ст.Ленинградской Краснодарского края» | 2015 |  | 855,169 |
|  |  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Малобюджетный спортивный комплекс в станице Ленинградской по улице Ярмарочной» | 2016 |  | 750,0 |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Малобюджетный спортивный комплекс в станице Ленинградской по улице Ярмарочной» | 2016 |  | 280,0 |
|  |  |  | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в станице Ленинградской по улице Ярмарочной» | 2016 |  | 2800,0 |
|  |  |  | Строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок | 2017 2018 2019 2020 |  | 2900,0 3000,0 3100,0 3200,0 |
|  |  |  | Строительство детских спортивно-игровых городков | 2014 |  | 287,064 |
|  |  |  | Строительство детских спортивно-игровых городков | 2017 |  | 250,0 |
|  |  |  | Строительство базы академической гребли в ст.Ленинградской | 2014 |  | 4684,1 |
|  |  |  | Кадастровые работы по объекту «База академической гребли в ст.Ленинградской» | 2015 |  | 28,374 |
|  |  |  | Технический надзор за объектами строительства | 2014 2015 |  | 97,768 29,307 |
|  |  |  | Всего | 2014-2020 |  | 151690,213 |
| Заместитель главы поселения, начальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Ленинградского сельского поселения Р.В.Саранцев |  |  |  |  |  |  |