Приложение

к постановлению администрации Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района

от 11.07.2022 года  № 228

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА постановлением

администрации Ленинградского

сельского поселения

Ленинградского  района

от 20.11.2017 года № 408

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

# ПАСПОРТ

муниципальной программы Ленинградского сельского поселения Ленинградского района «Формирование современной городской среды

на 2018-2024 годы»

| Наименование программы: | муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее по тексту - Программа); |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | распоряжение администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 12 сентября 2017 года № 214-р «О разработке муниципальной программы»; |
| Разработчик Программы: | администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района (далее по тексту – Администрация поселения); |
| Ответственный исполнитель программы: | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района; |
| Участники программы: | муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» администрации Ленинградского сельского поселения; |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы: | не предусмотрены; |
| Основные цели Программы: | повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района (далее – Ленинградское сельское поселение); |
| Основные задачи Программы: | кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов; создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов; увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ленинградского сельского поселения; увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Ленинградском сельском поселении (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков); привлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Ленинградского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов; |
| Целевые индикаторы и показатели программы: | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Ленинградского сельского поселения; количество благоустроенных общественных территорий Ленинградского сельского поселения; объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий Ленинградского сельского поселения; количество благоустроенных объектов, находящиеся в частной собственности и прилегающих к ним территорий; |
| Срок реализации Программы: | 2018-2024 годы; |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем бюджетных ассигнований необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 126 104,6616 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 29 986,256 тыс. рублей, 2019 год – 11 504,9968 тыс. рублей, 2020 год – 42 388,4640 тыс. рублей, 2021 год – 886,5498 тыс. рублей, 2022 год – 41 339,1459 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс.рублей, 2024 год – 0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (бюджета Ленинградского сельского поселения) составляет 22 386,6698 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 3 010,85664 тыс. рублей, 2019 год – 2 097,5968 тыс. рублей, 2020 год – 5 829,8715 тыс. рублей, 2021 год – 886,5498 тыс. рублей, 2022 год – 10 562,5459 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс.руб., 2024 год – 0 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета составляет 9 434, 6428 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 6 474,09936 тыс. рублей, 2019 год – 304,3 тыс. рублей, 2020 год – 1 445,14344 тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 2022 год – 1211,10 тыс. рублей, 2023 год – 0,00 тыс.руб., 2024 год – 0,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета составляет 91 553,3490 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 20 501,3 тыс. рублей, 2019 год – 7 303,1 тыс. рублей, 2020 год – 34 683,44906 тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 2022 год – 29 065,50 тыс. рублей. 2023 год – 0,00 тыс. рублей, 2024 год – 0,00 тыс. рублей. внебюджетные источники финансирования составляют 2 730 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 0,00 тыс. рублей, 2019 год – 1 800,0 тыс. рублей, 2020 год – 430,00 тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 2022 год – 500,00 тыс. рублей, 2023 год – 0,00 тыс. рублей, 2024 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы: | благоустройство 14 дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ленинградского сельского поселения; благоустройство 7 общественных территорий Ленинградского сельского поселения; увеличение индекса качества городской среды. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района. |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

в Ленинградском сельском поселении

1..Муниципальная программа Ленинградского сельского поселения Ленинградского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 года» разработана в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 года № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Ленинградского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным  требованиям  к  местам  проживания  граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных  проездов имеет   высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Ленинградского сельского поселения многоквартирными домами истек, практически не  производятся  работы  по  озеленению  дворовых  территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, недостаточное освещение.

Существующее  положение  обусловлено рядом факторов: введение новых  современных  требований  к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие  годы,  отсутствие  комплексного подхода  к  решению  проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания  населения.

Часть зеленых насаждений на территории поселения достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, не в должном объеме ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса.

На сегодняшний день ощущается нехватка парковых зон и скверов, дворовые, детские и спортивные площадки требуют благоустройства – устройства тропиночной сети, скамеек, урн, архитектурных элементов и игровых комплексов. Также существует потребность в современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадках, способных обеспечить  необходимые  условия  для  занятий  физической  культурой  и спортом населению, и, в первую очередь, для малообеспеченных  семей, детей,  молодежи, студентов  и  инвалидов.  Настоящая  Программа  позволит расширить материально-техническую базу муниципальных спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех групп населения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

2..Оценка состояния сферы благоустройства на территории Ленинградского сельского поселения:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, освещением, игровым оборудованием, озеленением, площадками для сбора отходов) | ед. | 93 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 60 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения проживающего на территории поселения) | % | 60 |
| 4 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и т.п.) | ед. | 40 |
| 5 | Доля населения, имеющего в пешеходной доступности площадки по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, удобный пешеходный доступ к площадками, специально оборудованными для отдыха, от общей численности населения поселения | % | 80 |
| 6 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | ед. | 6 |
| 7 | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 65 |
| 8 | Доля и площадь общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 35 |
| 9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя поселения | кв.м. | 2 |
| 10 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | руб. | - |

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий региональной и муниципальной программ;

социальные риски, в том числе связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

управленческие (внутренние) риски, в том числе связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы;

иные риски, которые могут препятствовать выполнению региональной и муниципальной программ.

В таком случае Программа подлежит корректировке.

3..Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Основные цели и задачи и целевые показатели,

сроки и этапы реализации муниципальной Программы

1..Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения.

2..Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, необходимо решение следующей задачи:

обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития сельского поселения.

3..В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

4..Состав показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий.

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2018 - 2024 годы. Этапы реализации не предусмотрены.

6. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере благоустройства.

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

7. Реализация Программы планируется в 2018-2024 годах.

- 4. Перечень основных мероприятий Программы

1..Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства общественных территорий, дворовых территорий, благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.

В целях анализа текущего состояния территории муниципального образования Ленинградское сельское поселение проводилась инвентаризация дворовых и общественных территорий Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, были подготовлены документы, описывающие все объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, их техническое состояние, типолоизация, а также структура собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства.

В целях синхронизации процесса формирования муниципальной программы и представления предложений заинтересованных граждан и организаций проект Программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы Ленинградского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

Включение предложений заинтересованных лиц о включении  территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

1).проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

2).рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградского сельского поселения;

3).рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территории общего пользования Ленинградского сельского поселения.

2..Характеристика благоустройства дворовых территорий.

Программа разработана для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, которые предусматривают выполнение работ в соответствии со следующими перечнями:

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку, замену скамеек, урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

устройство, оборудование автомобильных парковок;

высадка зелененных насаждений;

устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

установка малых архитектурных форм;

оборудование контейнерных площадок;

разработка смет, дизайн-проектов, проектно-сметной документации и

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение государственной экспертизы;

иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется исходя из соответствующего перечня, в соответствии с постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года № 655.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Адресный перечень дворовых территории, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, утверждается в соответствии с таблицей  2 к программе.

Таблица 2

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного жилого дома | Площадь земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по улице имени 417 Дивизии, № 28, № 30, № 32, № 34, улице Набережной, № 27, № 29, № 31 в станице Ленинградской | 14 800 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по улице Жлобы, № 52, № 54, № 66-А, улице Советов № 1, № 25, улице Чернышевского № 197 в станице Ленинградской | 12280 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Коммунальной, № 43А в станице Ленинградской | 2700 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по улице Кооперации, № 167 А, № 169 в станице Ленинградской | 2581 |
| 5 | Благоустройство дворовой территории по улице Кооперации, № 90, № 92, улице Жлобы № 66, № 74, улице Чернышевского № 199, № 199А в станице Ленинградской | 11000 |
| 6 | Благоустройство дворовой территории по улице Кооперации, № 194 в станице Ленинградской | 3100 |
| 7 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Жлобы, № 32 в станице Ленинградской | 1000 |
| 8 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по улице Заводской, № 21, № 23, улице Строителей, № 6 в станице Ленинградской | 1600 |
| 9 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Чернышевского, № 219 в станице Ленинградской | 500 |
| 10 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Строителей, № 8 в станице Ленинградской | 2500 |
| 11 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по улице Вокзальной, № 162 и улице Вокзальной, № 158 | 4140 |
| 12 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Чернышевского, № 152 | 3100 |
| 13 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Красноармейской, № 2, станице Ленинградской | 1264 |
| 14 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Красноармейской, № 4, в станице Ленинградской | 2203 |

3..Характеристика благоустройства общественных территорий Ленинградского сельского поселения.

Внешний облик станицы, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ Ленинградского сельского поселения, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

устройство пешеходных дорожек;

освещение территорий, в т. ч. декоративное;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

оформление цветников;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и правилами;

изготовление дизайн-проектов, проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение государственной экспертизы.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается в соответствии с Таблицей  3 к программе.

Таблица 3

| № п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества или адрес общественной территории | Площадь земельного участка, кв.м. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Благоустройства территории Октябрьской площади с парковой зоной в ст.Ленинградской | 15000 | 2018-2020 |
| 2 | Благоустройство территории сквера имени 80-летия образования Краснодарского края | 11000 | 2022 |
| 3 | Благоустройство территории на пересечении улиц им.302 Дивизии- ул.Победы | 50 | 2019 |
| 4 | Благоустройство территории на пересечении ул. Лагерная-ул. Ленина | 500 | 2019 |
| 5 | Благоустройство набережной около водоема между ул. Коммунальной и ул.Ленина | 40 000 | 2023 |
| 6 | Благоустройство общественной территории на пересечении ул. Лагерная-ул. Ленина | 1000 | 2020 |
| 7 | Благоустройство общественной территории прилегающей к памятнику Н.В. Гоголю | 2000 | 2020 |
| 8 | Благоустройство общественной территории на пересечении ул. Чернышевского и ул. Советов ст. Ленинградской | 500 | 2022 |
| 9 | Благоустройство (установка светильников) территории детской площадки на территории парка имени Н.А. Островского | 400 | 2022 |
| 10 | Благоустройство общественной территории (обустройство парковки, озеленение) на пересечении ул. Чкалова и ул. Братской ст. Ленинградской | 800 | 2022 |

При благоустройстве дворовых и общественных территорий необходимо проведение мероприятий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и правилами, а именно:

соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов, специально оборудованных санитарно-гигиенических комнат;

размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;

оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок общественного транспорта;

оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальным, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения.

4..Характеристика благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

Под объектами, находящимися в частной собственности (пользовании) и прилегающими к ним территориями в настоящей Программе следует понимать объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения.

Значительная часть застроенной территории находится в частной собственности юридических и физических лиц и предназначена для строительства и эксплуатации объектов различного назначения: жилой застройки, зданий общественного-делового и производственного назначения           и т.д.

Данные объекты являются элементами формирования городской среды и должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на

территории Ленинградского сельского поселения с целью формирования единого облика.

Благоустройство таких территорий должно осуществляться собственниками объектов, а также правообладателями земельных участков, согласно установленным нормам в части содержания: территорий, зданий, асфальтирования, озеленения, вывесок и рекламы, выполнения уборки и т.д.

Требования к благоустройству таких объектов содержатся в Правилах благоустройства Ленинградского сельского поселения (далее – Правила благоустройства) принятые решением Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 10 марта 2017 года № 19.

Выполнение требований Правил благоустройства позволит сформировать комфортную среду проживания, отвечающую современным требованиям архитектурно-пространственной организации, сформировать единый облик Ленинградского сельского поселения как благоустроенного, ухоженного пространства.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями, утвержденных в Ленинградском сельском поселении правил благоустройства, утверждается в соответствии с таблицей  4.

Таблица 4

| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков* | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| --- | --- | --- | --- |

*в настоящее время данные объекты отсутствуют, при выявлении таких объектов таблица подлежит корректировке.

Программа рассчитана на 2018-2024 годы, в случае если предложений по благоустройству территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедших одобрение общественной комиссии поступит на сумму большую, чем предусмотрено в местном бюджете рекомендуется формировать отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу благоустройства на 2018-2024 годы, в случае предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке возможного перераспределения.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении 2  к настоящей Программе.

- 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета и на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетом в рамках государственной              программы Краснодарского края «Формирование современной              городской среды», утвержденной постановлением главы                администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года      № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

Предоставление субсидии из краевого бюджета бюджету Ленинградского сельского поселения на софинансирование расходных обязательств по организации благоустройства территории поселения, городского округа (дворовые территории, общественные территории: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) реализуется в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

| Период реализации год | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет сверхустановленного уровня финанси рования | Вне-бюджет ные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3316,6913 | 0 | 0 | 3316,6913 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприя тию | 3316,6913 | 0 | 0 | 3316,6913 | 0 | 0 |
| Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 29 986,256 | 20 501,300 | 6 474,09936 | 2 667,89664 | 342,960 | 0 |
| 2019 | 11 149,7968 | 7 303,1 | 304,3 | 752,37588 | 990,02092 | 1 800 |
| 2020 | 42 348,1640 | 34 683,44906 | 1 445,14344 | 3 573,1575 | 2216,4140 | 430 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 37423,4337 | 29065,50 | 1211,10 | 6646, 0829 | 0,7508 | 500 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | 120 907,6504 | 91553,349 | 9434,6428 | 13 639,5129 | 3550,1457 | 2730 |
| Подготовка инженерных изысканий, дизайн-проектов, проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 355, 200 | 0 | 0 | 0 | 355, 200 | 0 |
| 2020 | 40,300 | 0 | 0 | 0 | 40,300 | 0 |
| 2021 | 886,5498 | 0 | 0 | 0 | 886,5498 | 0 |
| 2022 | 599,0208 | 0 | 0 | 0 | 599,0208 | 0 |
| Всего по мероприятию | 1881,0706 | 0 | 0 | 0 | 1881,0706 | 0 |
| Всего: | 126 105,4123 | 91 553,349 | 9 434,6428 | 16956,2042 | 5431,2163 | 2730 |

Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и краевым законодательством, а также в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Положения, условия, включаемые в муниципальную программу Ленинградского сельского поселения Ленинградского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

для получения федеральной субсидии

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, а также программно-целевого метода бюджетного планирования. Задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития сельского поселения возможно решить исключительно при осуществлении государственной финансовой поддержки.

В целях реализации комплексного подхода необходимо проводить мероприятия по синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения.

Также необходимо обеспечивать синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении  мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Решение вопросов, связанных с благоустройством дворовых территорий, осуществляется при активном участии граждан (собственников помещений). Практика привлечения населения к реализации приоритетного проекта обеспечит положительную динамику удовлетворенности населения уровнем благоустройства, повысит уровень социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий, а также обеспечит прозрачность расходования средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и местного бюджета (бюджета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района).

Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), обеспечивают и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня видов работ.

При выборе формы финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 1% от общей стоимости работ.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 20% от общей стоимости работ. Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не предусмотрено.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий обеспечивается в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы) и организовываются в форме субботников.

Дворовая территория включается в муниципальную программу при обязательном согласии собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Форма участия, решения о согласии принятия созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома оформляются соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Основным принципом формирования перечня территорий, нуждающихся в благоустройстве для первоочередного выполнения работ, является инициатива жителей.

Администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Муниципальная программа может предусматривать мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Необходимо обеспечивать обязательное завершение реализации мероприятий муниципальной программы, запланированных в соответствующем финансовом году.

Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, осуществляется на основании постановления администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

Создание комиссии, утверждение порядка и графика проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных  жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

Необходимым условием реализации муниципальной программы, в части благоустройства дворовых территорий, является проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет средств субсидии из краевого бюджета.

- 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

- учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках мероприятий муниципальной программы не предусматриваются.

- 8. Меры управления рисками с целью минимализации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с реализацией следующих рисков, которые могут повлиять на результат:

Финансовые риски - риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом.

Социальные риски - риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

В целях снижения вероятности и минимизация вышеуказанных рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности данных расходов;

включение в контракт требований об обеспечении исполнения контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени);

активное информирование населения о целях, задачах муниципальной программы, а также разъяснения положительных результатов ее реализации;

проведение регулярного мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и, при необходимости, корректировки муниципальной программы.

- 9. Механизм реализации муниципальной программы

- и контроль за ее выполнением

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы.

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, ведомственных целевых программ, участников муниципальной программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

участвует (если предусмотрено в программе) в привлечении средств федерального, краевого, районного бюджетов, бюджетов, иных средств для выполнения мероприятий муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

представляет в финансово-экономический отдел отчетность, необходимую для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте;

обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной муниципальной программы в актуальной редакции, а также информации о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Исполнители мероприятий муниципальной программы в процессе ее реализации:

выполняют мероприятия муниципальной программы в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных Советом Ленинградского сельского поселения Ленинградского района о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной программы о повышении эффективности реализации муниципальной программы, по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности;

осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной программы по внесению изменений в муниципальную программу;

несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия муниципальной программы.

При формировании современной городской среды сельского поселения необходимо применение программного метода, который позволит:

поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий с учетом мнения граждан и организаций;

повышать уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории сельского поселения.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству позволит создать гармоничную архитектурно-ландшафтную, современную, комфортную городскую среду для проживания граждан и пребывания гостей, предотвратит угрозы жизни и безопасности, окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку и эстетический вид сельского поселения.

Для реализации мероприятий программы необходимо привлекать (вовлекать) добровольцев (волонтеров) в процесс её исполнения, а также обеспечивать привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

- 10. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу

- Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий.

- Обсуждение общественных территорий подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

- Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий создан раздел на официальном сайте администрации Ленинградского сельского поселения в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы

1. В результате реализации Программы к 2024 году будет обеспечено:

1).благоустройство 14 дворовых территорий многоквартирных домов;

2).благоустройство 10 общественных территорий;

3).проведение инвентаризация уровня благоустройства территории индивидуальной жилой застройки.

- 10. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм  и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов;

оценку эффективности использования финансовых средств;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы).

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

- Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм  и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Динской район;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение или не достижение качественного результата.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов.

Степень соответствия запланированному уровню бюджетных расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп- объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

- Оценка эффективности использования финансовых средств.

Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых средств;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

- Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

СДп/ппз= ЗПп/пф/ ЗПп/пп,  где

СДп/ппз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф- значение целевого показателя подпрограммы  фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп- плановое значение целевого показателя подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + …+ СДп/ппзn)/n, где:

СРп/п- степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

n - количество целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, его значение принимается равным 1.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭРп/п= СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п- степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых средств.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/псоставляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/псоставляет не менее 0,80.

Эффективность реализации подпрограммы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/псоставляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующей формуле:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп, где:

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп= (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы (7);

m- количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, его значение принимается равным 1.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРмп= 0,5*СРмп + 0,5*(ЭРп/п1*k1 + ЭРп/п2*k2 + …+ЭРп/пj*kj) / j, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы (8);

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы (6);

k1, k2, …,kj - коэффициенты значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором.

По умолчанию коэффициент значимости определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы  в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Заместитель главы поселения,

начальник отдела строительства,

ЖКХ и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения                                              Ю.К. Касьянова