Приложение 2

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских

территорий на 2014-2017 годы и на

период до 2022 года»

Объем и источники финансирования муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2022 года»

| Место нахождение объекта | Наименование мероприятий |  | Период реализации год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федера льный бюджет тыс. руб. |  | Краевой бюджет тыс. руб. | Бюджет Ленинград ского сельского поселения тыс.руб. | Бюджет Ленинградского сельского поселения сверх установлено го уровня софинансиро вания и (или) средства вне-бюджетных источников тыс. руб. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Раздел 1. Проектирование, строительство и реконструкция уличных газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленинградское сельское поселение |  | Проектирование, строительство и реконструкция уличных газопроводов, в том числе: | 2014-2022 | 1317,3 |  | 1187,0 | 10486,54 |  | 506,6 |
|  |  | Проектные работы с прохождением госэкспертизы по объекту «Распределительный газопровод высокого и низкого давления, ГРПШ по ул. Набережной в хуторе Восточном Ленинградского района» | 2014 2015 |  |  |  | 577,022 12,572 |  |  |
|  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод высокого и низкого давления, ГРПШ по ул. Набережной в хуторе Восточном Ленинградского района | 2014 |  |  |  | 298,754 |  |  |
|  |  | Пуско-наладочные работы по объекту «Распределительный газопровод высокого и низкого давления, ГРПШ по ул. Набережной в хуторе Восточном Ленинградского района» | 2015 |  |  |  | 136,055 |  |  |
|  |  | Проектные работы с прохождением госэкспертизы по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по улице Платнировская площадь (от ул.Тоннельной до дома № 51) в станице Ленинградской Краснодарского края» | 2014 2015 |  |  |  | 103,242 8,3 |  |  |
|  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по улице Платнировская площадь (от ул.Тоннельной до дома № 51) в станице Ленинградской Краснодарского края» | 2015 |  |  |  | 131,085 |  |  |
|  |  | Пуско-наладочные работы по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по улице Платнировская площадь (от ул.Тоннельной до дома № 51) в станице Ленинградской Краснодарского края» | 2015 |  |  |  | 18,058 |  |  |
|  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Победы в ст.Ленинградской» | 2014 |  |  |  | 114,897 |  |  |
|  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Победы в ст.Ленинградской» | 2015 2016 |  |  |  | 94,646 99,5 |  |  |
|  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Победы в ст.Ленинградской» | 2016 |  |  |  | 110,0 |  |  |
|  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Победы в ст.Ленинградской» | 2017 |  |  | 549,0 | 237,0 |  |  |
|  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Победы в ст.Ленинградской» (оплата денежных обязательств, не исполненных в 2017 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения) | 2018 |  |  |  | 69,572 |  |  |
|  |  | Пуско-наладочные работы по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Победы в ст.Ленинградской» | 2017 |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Пуско-наладочные работы по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Победы в ст.Ленинградской» (оплата денежных обязательств, не исполненных в 2017 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения) | 2018 |  |  |  | 31,968 |  |  |
|  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в ст.Ленинградской» | 2014 2015 |  |  |  | 165,602 100,495 |  |  |
|  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в ст.Ленинградской» | 2015 |  |  |  | 29,134 |  |  |
|  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в ст.Ленинградской» | 2015 |  |  |  | 164,379 |  |  |
|  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления от ШРП по ул. Комсомольской, ул.Заречной, ул.Ленинградской, ул.Ейской, пер. Западному в ст. Ленинградской» | 2017 2019 |  |  |  | 1522,0 9,0 |  |  |
|  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления от ШРП по ул. Комсомольской, ул.Заречной, ул.Ленинградской, ул.Ейской, пер. Западному в ст. Ленинградской» (оплата денежных обязательств, не исполненных в 2017 году в связи с отсутствием финансового обеспечения) | 2018 |  |  |  | 452,24 |  |  |
|  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации на строительство по объекту «Распределительный газопровод низкого давления от ШРП по ул. Комсомольской, ул.Заречной, ул.Ленинградской, ул.Ейской, пер. Западному в ст. Ленинградской» | 2017 2018 |  |  |  | 317,0 478,261 |  |  |
|  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления от ШРП по ул. Комсомольской, ул.Заречной, ул.Ленинградской, ул.Ейской, пер. Западному в ст. Ленинградской» | 2019 | 1317,3 |  | 638 | 193,4 |  | 506,6 |
|  |  | Пуско-наладочные работы по объекту: «Распределительный газопровод низкого давления от ШРП по ул. Комсомольской, ул.Заречной, ул.Ленинградской, ул.Ейской, пер.Западному в ст. Ленинградской» | 2019 |  |  |  | 418,65 |  |  |
|  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобов от дома № 277 до ул.Лагерной, по ул.Лагерной от дома № 30 до дома № 34-а в ст. Ленинградской» | 2014 |  |  |  | 39,429 |  |  |
|  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобов от дома № 277 до ул.Лагерной, по ул.Лагерной от дома № 32 до дома № 34-а в ст. Ленинградской» | 2015 2016 |  |  |  | 295,296 18,642 |  |  |
|  |  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобов от дома № 277 до ул.Лагерной, по ул.Лагерной от дома №32 до дома № 34-а в ст. Ленинградской» | 2015 |  |  |  | 128,454 |  |  |
|  |  | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобов от дома № 277 до ул.Лагерной, по ул.Лагерной от дома №32 до дома № 34-а в ст. Ленинградской Краснодарского края» | 2016 |  |  |  | 421,016 |  |  |
|  |  | Пуско-наладочные работы по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобов от дома № 277 до ул.Лагерной, по ул.Лагерной от дома №32 до дома № 34-а в ст. Ленинградской Краснодарского края» | 2016 |  |  |  | 10,504 |  |  |
|  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Техническое перевооружение систем газоснабжения ст.Ленинградской. замена подводящего газопровода низкого давления к памятнику «Вечный огонь» на Октябрьской площади. | 2014 |  |  |  | 33,605 |  |  |
|  |  | Экспертиза проектной документации по объекту «Техническое перевооружение систем газоснабжения ст.Ленинградской. Замена подводящего газопровода низкого давления к памятнику «Вечный огонь» на Октябрьской площади. | 2015 |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | Строительство объекта «Техническое перевооружение систем газоснабжения ст.Ленинградской. замена подводящего газопровода низкого давления к памятнику «Вечный огонь» на Октябрьской площади. | 2016 |  |  |  | 190,829 |  |  |
|  |  | Технический надзор за объектами строительства | 2016 2017 2019 |  |  |  | 0,475 87,564 57,48 |  |  |
|  |  | Кадастровые работы по объектам: «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в ст.Ленинградской», «Распределительный газопровод низкого давления по улице Платнировская площадь (от ул.Тоннельной до дома № 51) в станице Ленинградской Краснодарского края», «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобов от дома № 277 до ул.Лагерной, по ул.Лагерной от дома №32 до дома № 34-а в ст. Ленинградской» | 2016 2017 |  |  |  | 34,848 12,436 |  |  |
|  |  | Кадастровые работы по объектам: «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобов от дома № 277 до ул.Лагерной, по ул.Лагерной от дома №32 до дома № 34-а в ст. Ленинградской» (оплата денежных обязательств, не исполненных в 2017 году в связи с отсутствием их финансового обеспечения) | 2018 |  |  |  | 12,436 |  |  |
|  |  | «Корректировка генеральной схемы газоснабжения ст. Ленинградской Ленинградского района. Определение условий подключения газопровода по ул.Павловской и 70 лет Победы» | 2017 |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  | Разработка генеральной схемы газоснабжения х.Андрющенко, х.Краснострелецкий Ленинградского района | 2017 |  |  |  | 198,817 |  |  |
|  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод среднего давления, ШРП и распределительный газопровод низкого давления по ул. Павловской, 70 лет Победы в ст. Ленинградской» | 2017 |  |  |  | 1872,783 |  |  |
|  |  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Распределительный газопровод среднего давления, ШРП и распределительный газопровод низкого давления по ул. Павловской, 70 лет Победы в ст. Ленинградской» (оплата денежных обязательств, не исполненных в 2017 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения) | 2018 |  |  |  | 296,075 |  |  |
|  |  | Экспертиза проектной документации по объекту «Распределительный газопровод среднего давления, ШРП и распределительный газопровод низкого давления по ул. Павловской, 70 лет Победы в ст. Ленинградской» | 2017 |  |  |  | 415,0 |  |  |
|  |  | Выполнение изыскательских работ по объекту «Распределительный газопровод среднего давления по ул.Пушкина, ШРП и распределительный газопровод низкого давления по улице Павловской и 70 лет Победы в станице Ленинградской» | 2021 |  |  |  | 308,037 |  |  |
| Раздел 2. Проектирование, строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленинградское сельское поселение | Проектирование, строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, в том числе: |  | 2014-2022 |  |  | 359429,9 | 134682,956 |  |  |
|  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Реконструкция левой нитки напорного коллектора канализации (от ГНС до очистных сооружений) в станице Ленинградской Краснодарского края» |  | 2015 |  |  |  | 60,980 |  |  |
|  | Кадастровые работы по объекту «Реконструкция левой нитки напорного коллектора канализации (от ГНС до очистных сооружений) в станице Ленинградской Краснодарского края» |  | 2016 |  |  |  | 42,369 |  |  |
|  | Кадастровые работы по объекту «Коллектор очистных сооружений полной биологической очистки и доочистки производительностью 4,2 тыс.куб.м. в сутки» |  | 2015 |  |  |  | 19,367 |  |  |
|  | Строительство объекта «Реконструкция левой нитки напорного коллектора канализации (от ГНС до очистных сооружений) в станице Ленинградской Краснодарского края» |  | 2015 |  |  |  | 23558,2 |  |  |
|  | Строительство объекта «Реконструкция левой нитки напорного коллектора канализации (от ГНС до очистных сооружений) в станице Ленинградской Краснодарского края» (оплата денежных обязательств, не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения) |  | 2016 |  |  |  | 1900 |  |  |
|  | Выполнение инженерных изысканий на объекте: «Канализационные очистных сооружений производительностью 4,2 тыс.м3/сут. в ст.Ленинградской» |  | 2018 2019 |  |  |  | 178,660 1003,89 |  |  |
|  | Обследование технического состояния зданий и сооружений по объекту «Канализационные очистных сооружений производительностью 4,2 тыс.м3/сут. в ст.Ленинградской» |  | 2019 |  |  |  | 646,9 |  |  |
|  | Разработка разделов проектной документации «Реконструкция объекта «Канализационные очистные сооружения производительностью 4,2 тыс.м3/сут. в ст.Ленинградской» |  | 2019 |  |  |  | 1,52 |  |  |
|  | Разработка разделов проектной документации «Реконструкция объекта «Канализационные очистные сооружения производительностью 4,2 тыс.м3/сут. в ст.Ленинградской» (оплата денежных обязательств, не исполненных в 2019 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения) |  | 2020 |  |  |  | 6423,8 |  |  |
|  | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Канализационные очистные сооружения производительностью 4,2 тыс.м3/сут. в ст.Ленинградской» |  | 2019 2020 2021 |  |  |  | 256,5 102,6 102,6 |  |  |
|  | Кадастровые работы по объекту «Канализационные очистные сооружения производительностью 4,2 тыс.м3/сут. в ст.Ленинградской» |  | 2021 |  |  |  | 239,337 |  |  |
|  | Ремонт трансформаторов по объекту «Канализационные очистные сооружения производительностью 4,2 тыс.м3/сут. в ст.Ленинградской» |  | 2021 2022 |  |  |  | 149,438 27,527 |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы КНС по объекту «Канализационные очистные сооружения производительностью 4,2 тыс.м3/сут. в ст.Ленинградской» |  | 2021 2022 |  |  |  | 67,3 119,3 |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету «Реконструкция объекта «Канализационные очистные сооружения производительностью 4,2 тыс.м3/сут. в ст.Ленинградской» |  | 2019 |  |  |  | 2382,73 |  |  |
|  | Строительство объекта «Канализационные очистные сооружения производительностью 4,2 тыс.м3/сут. в ст.Ленинградской» |  | 2015 2017 |  |  |  | 4623,27 100,0 |  |  |
|  | Реконструкция объекта «Канализационные очистные сооружения производительностью 4,2 тыс.м3/сут. в ст.Ленинградской» |  | 2019 2020 2021 2022 |  |  | 2850 114000,0 196275,0 23807,4 | 150,0 6000,0 11133,7 4829,8 |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объектам «Реконструкция водозабора с монтажом компактной установки контейнерного типа для кондиционирования воды из артезианской скважины производительностью 600 м3/сутки» в х.Восточный, х.Краснострелецкий, х.Андрющенко Ленинградского района, Краснодарского края» |  | 2015 |  |  |  | 816,710 |  |  |
|  | Строительство объекта «Компактная установка для очистки воды от сероводорода на артезианской скважине № 6400, расположенной в х. Краснострелецком Ленинградского района, в границах ЗАО ПЗ «Колос», участок 1, секция 13, контур 32» |  | 2017 |  |  | 4248,5 | 500,0 |  |  |
|  | Ограждение артезианской скважины № 6400 в х.Краснострелецком |  | 2017 |  |  |  | 492,7 |  |  |
|  | Ремонт наружного водопровода на артскважине № 6400 в х.Краснострелецком |  | 2017 |  |  |  | 280,0 |  |  |
|  | Ограждение артезианской скважины по улице Северной 105 в № 61556 |  | 2016 |  |  |  | 456,788 |  |  |
|  | Ограждение артезианской скважины по улице Северной 105 д № 64697 |  | 2017 |  |  |  | 480,628 |  |  |
|  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской Краснодарского края» |  | 2015 |  |  |  | 2990,0 |  |  |
|  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской Краснодарского края» (оплата денежных обязательств, не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием финансового обеспечения) |  | 2016 |  |  |  | 2200,0 |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской» |  | 2017 |  |  |  | 450,0 |  |  |
|  | Предпроектные изыскания для разработки проектной документации по объекту «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской» |  | 2020 |  |  |  | 250,0 |  |  |
|  | Разработка проектно- сметной документации по объекту: «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской» |  | 2020 |  |  | 7000,0 | 692,3 |  |  |
|  | Выполнение проектно- изыскательских работ по объекту: «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской» с прохождением государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство |  | 2021 |  |  | 10000 | 4600 |  |  |
|  | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской» |  | 2021 |  |  |  | 197,072 |  |  |
|  | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской» |  | 2022 |  |  |  | 108,39 |  |  |
|  | Строительство объекта «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода производительностью 10000 м3/сутки в ст.Ленинградской» |  | 2022 |  |  |  | 3773,7 |  |  |
|  | Разработка разделов проектной документации по объекту «Водоснабжение жилого микрорайона в северной части (район СКВО) станицы Ленинградской» |  | 2017 |  |  |  | 295,883 |  |  |
|  | Ремонт и содержание водопроводных башен на артезианских скважинах ст.Ленинградской, (оплата денежных обязательств, не исполненных в 2016 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения) |  | 2017 |  |  |  | 21,642 |  |  |
|  | Ремонт и содержание водопроводных башен на артезианских скважинах ст.Ленинградской, х.Андрющенко, х.Краснострелецкий, х.Восточный |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 |  |  |  | 211,435 452,245 250,0 275,8 337,0 366,0 603,960 |  |  |
|  | Техническое заключение на объекты жилищно-коммунального комплекса (обследование сетей водоснабжения ст.Ленинградской протяженностью 2,57 км.) |  | 2018 |  |  |  | 77,100 |  |  |
|  | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Канализационная насосная станция по ул.Братской» |  | 2020 2022 |  |  |  | 34,0 34,0 |  |  |
|  | Реконструкция (прокладка), ремонт линий водопроводных сетей в ст.Ленинградской (разработка разделов проектной документации, госэкспертиза, строительство) |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 |  |  |  | 3259,9 10494,6 3500,0 1239,84 1649,30 5556,0 5266,628 9642,304 |  |  |
|  | Реконструкция (прокладка), ремонт линий водопроводных сетей в ст.Ленинградской (оплата денежных обязательств, не исполненных в 2017 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения) |  | 2018 |  |  |  | 142,877 |  |  |
|  | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2022 годы |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |  |  |  | 1467,06 1027,916 1000,0 103,901 72,34 290,0 15,7 |  |  |
|  | Технический и авторский надзор за объектами строительства |  | 2015 2017 2020 2021 2022 |  |  |  | 213,764 100,0 211,60 365,608 48,955 |  |  |
|  | Разработка проекта организации зон санитарной охраны водозаборных скважин № 111, 8088 для водозаборов расположенных в ст.Ленинградской по ул.Светлой 2а, ул.Ейской 33а. |  | 2021 |  |  |  | 38,1 |  |  |
|  | Разработка проекта организации зон санитарной охраны водозаборных скважин № 111, 8088 для водозаборов расположенных в ст.Ленинградской по ул.Светлой 2а, ул.Ейской 33а. |  | 2022 |  |  |  | 88,9 |  |  |
|  | Разработка проекта организации зон санитарной охраны водозаборных скважин № 11-87, 46545, 61556, 64697, 4843, 6400, 6766 для водозаборов Ленинградского сельского поселения Ленинградского района расположенных в ст.Ленинградской, х.Андрющенко, х.Краснострелецком, х.Восточном |  | 2022 |  |  |  | 298,0 |  |  |
|  | Реконструкция (прокладка), ремонт линий канализации ст.Ленинградской |  | 2015 2016 2017 |  |  |  | 64,713 499,5 500,0 |  |  |
|  | Разработка разделов проектной документации по объекту: «Водоснабжение жилого микрорайона по ул.Павловской и 70 лет Победы в ст. Ленинградской» |  | 2015 2016 2017 2018 |  |  |  | 330,573 598,375 83,117 19,589 |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту «Водоснабжение жилого микрорайона по ул.Павловской и 70 лет Победы в ст. Ленинградской» |  | 2016 |  |  |  | 205,633 |  |  |
|  | Строительство объекта «Водоснабжение жилого микрорайона по ул.Павловской и 70 лет Победы в ст.Ленинградской» |  | 2016 2017 |  |  | 1249,0 | 285,022 314,20 |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство |  | 2016 |  |  |  | 321,8 |  |  |
| Раздел 3. Проектирование, строительство и реконструкция плоскостных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленинградское сельское поселение | Проектирование, строительство и реконструкция плоскостных спортивных сооружений, в том числе: |  | 2014-2022 |  |  | 3738,6 | 10638,09 |  |  |
|  | Строительство многофункциональной спортивно- игровой площадки на территории СОШ № 13 в ст.Ленинградской Краснодарского края |  | 2014 |  |  |  | 1259,493 |  |  |
|  | Проектные работы с прохождением экспертизы по объекту «Многофункциональная площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по ул.Курганной, 21- А в ст.Ленинградской Краснодарского края» |  | 2016 |  |  |  | 29,059 |  |  |
|  | Строительство объекта «Многофункциональная площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по ул.Курганной, 21- А в ст.Ленинградской Краснодарского края |  | 2016 |  |  |  | 2156,93 |  |  |
|  | Проектные работы по объекту «Многофункциональная площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по ул.Школьной в ст.Ленинградской Краснодарского края» |  | 2016 |  |  |  | 40,33 |  |  |
|  | Проектные работы по объекту «Многофункциональная площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по ул.Школьной в ст.Ленинградской Краснодарского края» (оплата денежных обязательств, не исполненных в 2016 году в связи с отсутствием их финансового обеспечения) |  | 2017 |  |  |  | 40,33 |  |  |
|  | Проведение экспертизы проектной документации по объекту «Многофункциональная площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по ул.Школьной в ст.Ленинградской Краснодарского края» |  | 2016 |  |  |  | 4,418 |  |  |
|  | Строительство объекта «Многофункциональная площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по ул.Школьной в ст.Ленинградской Краснодарского края» |  | 2017 |  |  | 3738,6 | 878,2 |  |  |
|  | Проектные работы «База академической гребли в ст.Ленинградской» |  | 2014 |  |  |  | 182,598 |  |  |
|  | Проектные работы с прохождением экспертизы по объекту «Многофункциональная спортивно-игровая площадка на территории МБОУ СОШ № 12 в ст.Ленинградской Краснодарского края» |  | 2014 2015 |  |  |  | 64,946 9,554 |  |  |
|  | Строительство объекта « «Многофункциональная спортивно-игровая площадка на территории МБОУ СОШ № 12 в ст.Ленинградской Краснодарского края» |  | 2015 |  |  |  | 845,62 |  |  |
|  | Строительство детских спортивно-игровых городков |  | 2014 |  |  |  | 287,064 |  |  |
|  | Строительство базы академической гребли в ст.Ленинградской |  | 2014 |  |  |  | 4684,1 |  |  |
|  | Кадастровые работы по объекту «База академической гребли в ст.Ленинградской» |  | 2015 |  |  |  | 28,37 |  |  |
|  | Технический надзор за объектами строительства |  | 2014 2015 |  |  |  | 97,768 29,31 |  |  |
| Раздел 4. Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественных территорий, в том числе: |  | 2020-2022 |  | 1425,30 | 490,60 | 100,8 |  | 762,7 |
|  | Ремонт обелиска в честь воинов-колхозников погибших на фронте в годы Великой Отечественной войны |  | 2020 |  | 1425,3 | 490,60 | 100,8 |  | 762,7 |
| Раздел 5. Комплексное развитие сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку улицы Павловской и улицы 70 лет Победы в станице Ленинградской», в том числе: |  | 2021 2022 |  |  | 5985,0 9468,2 | 315,0 604,4 |  |  |
|  | Разработка разделов проектной документации с прохождением госэкспертизы по объекту: Этап I. «Распределительный газопровод среднего давления по улице Пушкина, ШРП и распределительный газопровод низкого давления по улице Павловской и улице 70 лет Победы в станице Ленинградской» |  | 2021 |  |  | 2603 | 137,0 |  |  |
|  | Разработка разделов проектной документации с прохождением госэкспертизы по объекту: Этап II. «Автодорога по улице Павловской и улице 70 лет Победы в станице Ленинградской» |  | 2021 |  |  | 3382,0 | 178,0 |  |  |
|  | Строительство объекта: Этап I. «Распределительный газопровод среднего давления по улице Пушкина, ШРП и распределительный газопровод низкого давления по улице Павловской и улице 70 лет Победы в станице Ленинградской» |  | 2022 |  |  | 9468,2 | 604,4 |  |  |
|  | Всего |  | 2014-2022 |  | 2742,6 | 380299,3 | 156827,786 |  | 1269,3 |

».

Заместитель главы поселения,

начальник отдела строительства,

ЖКХ и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения	                                       Ю.К. Касьянова