- АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

- постановление

от 05.08.2022			                					               № 261

станица  Ленинградская

Об утверждении муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2023 – 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, снижения ущерба от дорожно-транспортных происшествий, охраны жизни, здоровья и имущества граждан на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2023-2025 годы»      (приложение 1)

- Утвердить методику оценки эффективности муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2023-2025 годы» (приложение 2)

- Заместителю главы поселения, начальнику отдела экономики и финансов администрации Ленинградского сельского поселения                  Передириеву А.Г. производить финансирование указанной программы в пределах средств, утвержденных бюджетом на данные цели.

4..Отделу по организационно-правовой и кадровой политике администрации Ленинградского сельского поселения (Кузнецов С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном интернет-портале Администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района (www.adminlenposel.ru).

5..Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселения, начальника отдела строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района Касьянову Ю.К.

6..Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Глава Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района                                                            И.С. Скоробогаченко

Приложение 1

к постановлению администрации

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района

от 5.08.2022 года  № 261

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

на 2023- 2025 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2023 – 2025 годы»

| # Наименование Программы: | муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2023 - 2025 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы: | распоряжение администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 27 июля 2020 года № 155-р «О разработке муниципальной программы» |
| Заказчик Программы: | администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района |
| # Разработчик Программы: | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района |
| # Основные цели # Программы: | повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики поселения, сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Ленинградского сельского поселения |
| # Основные # задачи Программы: | проведение ремонта объектов улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения Ленинградского раойна, расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований |
| Сроки реализации Программы: | 2023 - 2025 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | # Раздел.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. Раздел.3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел.4. Нормативное обеспечение. Раздел.5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации. # Раздел.6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Программа не содержит подпрограмм. Основные мероприятия программы: 1)Проведение ремонта объектов улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения Ленинградского раойна; 2)Расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием; 3)Повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики поселения; 4)Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них. |
| Исполнители Программы: | отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы: | общий объем финансирования Программы составляет: 2023 год – 87098,233 тысяч рублей, 15376,233 тысяч рублей средства бюджета поселения, 71722,0 тысяч рублей средства краевого бюджета; 2024 год – 13800 тысяч рублей средства бюджета поселения; 2025 год – 15000,0 тысяч рублей средства бюджета поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | 1)Расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием; 2)Повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики поселения; 3)Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них; 4)Улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом. |
| Контроль за выполнением Программы: | администрация Ленинградского сельского поселения Леннинградского района. |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

# программными методами

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения на территории поселения.

Сегодня региональная и федеральная сеть автомобильных дорог обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, работу морских портов, связь центров муниципальных районов между собой и с краевым центром. Краснодарский край сегодня находится на третьем месте в России по объему привлекаемых инвестиций. И в инвестиционной привлекательности края также есть заслуга развитой автодорожной сети.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Рост парка автотранспортных средств, вместе с увеличением загруженности автомобильных дорог и снижением средних скоростей движения приводят к ухудшению экологической обстановки. Имеют место случаи образования тропосферного озона (смога), формирующегося в условиях жаркой солнечной погоды. Выбросы автомобильным транспортом вредных веществ представляют значительную опасность для населения, проживающего в непосредственной близости от автомобильных дорог. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении средних скоростей движения и образовании транспортных заторов.

В настоящее время из-за несоответствия уровня развития и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог спросу на автомобильные перевозки участники дорожного движения теряют в течение суток около 30 минут свободного или рабочего времени из-за низких скоростей движения (25 - 35 км/ч) и простоев в случае возникновения транспортных заторов.

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,3 - 1,5 раза, а потерь от дорожно-транспортных происшествий - на 12 - 15 процентов.

Неразвитость улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития поселения.

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,

а так же целевые индикаторы и показатели

Целями Программы являются:

повышение уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям населения и экономики поселения;

сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности поселения посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети поселения;

расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

Сроки реализации Программы – 2023 - 2025 годы.

- Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлением финансирования

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. 2023год |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. 2024 год |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий объем | Краевой бюджет | Местный бюджет | Общий объем | Краевой бюджет | Местный бюджет | Общий объем | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автодороги протяженностью 1290 м по ул. Юбилейной от ул. Братской до пер. Базарного в ст. Ленинградской. | 74498,233 | 71722,0 | 2776, 233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Устройство искусственных дорожных неровностей на территории Ленинградского сельского поселения | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| 3 | Ямочный ремонт дорог в ст. Ленинградской | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 9000,0 | 0,0 | 9000,0 |
| 4 | Выполнение работ по грейдированию дорог на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района | 2400,0 | 0,0 | 2400,0 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | 2600,0 | 0,0 | 2600,0 |
| 5 | Закупка инертных материалов для отсыпки грунтовых и гравийных дорог на территории Ленинградского сельского поселения | 2400,0 | 0,0 | 2400,0 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | 2600,0 | 0,0 | 2600,0 |
|  | ИТОГО: | 87098,233 | 71722,0 | 15376,233 | 13800,0 |  | 13800,0 | 15000,0 |  | 15000,0 |

4. Нормативное обеспечение

При реализации Программы внесение изменений в нормативно-правовые акты администрации Ленинградского сельского поселения производятся по мере необходимости.

5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком Программы является администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

Администрация  Ленинградского сельского поселения Ленинградского района осуществляет:

контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

финансирование мероприятий Программы из бюджета поселения в объемах, предусмотренных Программой;

подготовку предложений в перечень объектов ремонта и реконструкции улично-дорожной сети поселения на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году;

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Программы и представление их в управление автомобильных дорог Краснодарского края.

6. Оценка эффективности социально-экономических последствий

от реализации Программы

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, перерабатывающая промышленность, сфера услуг).

Выполнение намеченных Программой  мероприятий позволит:

сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки;

повысить уровень безопасности дорожного движения;

увеличить пропускную способность автомобильных дорог поселения;

распределить транспортные потоки и снизить нагрузки на основные автомобильные дороги регионального и федерального значения;

уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы.

Создание в поселении необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики поселения, увеличения доходов бюджета и получения средств, для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности поселения, его инвестиционную привлекательность».

Целевые показатели Программы и результаты реализации представлены в приложении 1, к настоящей методике оценки эффективности муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2023 – 2025 годы».

Заместитель главы поселения,

начальник отдела строительства,

ЖКХ и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения                                             Ю.К. Касьянова

Приложение 2

Утверждена

постановлением администрации

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района

от  5.08.2022  №  261

МЕТОДИКА

# оценки эффективности муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2023 – 2025 годы»

1.Общее положение

Методика оценки эффективности муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2023 – 2025 годы» (далее - Методика) разработана для оценки эффективности запланированных мероприятий в период их реализации на территории Ленинградского сельского поселения. Методика ориентирована на повышение эффективности реализации мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения.

2.Система показателей оценки эффективности Программы

2.1.В основе оценки эффективности муниципальной программы «Строительство, реконструкции, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2023 – 2025 годы» (далее по тексту – Программы) лежит система, включающая показатели, характеризующие эффективность Программы.

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности является улучшение состояния улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения.

Оценка эффективности последствий от реализации Программы осуществляется по утвержденной в установленном порядке методике оценки эффективности муниципальной Программы разработана для оценки эффективности запланированных мероприятий в период их реализации на территории Ленинградского сельского поселения.

Методика ориентирована на повышение эффективности мероприятий по улучшению состояния улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения.

В рамках реализации Программы предусматривается осуществлять мониторинг ее мероприятий.

Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей мероприятий Программы, а косвенная – снижение экономического ущерба, полученного в результате ДТП.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы.

Показатель по ДТП – Пд.

Расчет показателя Пд осуществляется по следующей формуле:

| Пд = | ДОГ | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | ДБ |  |

ДОГ – количество ДТП за отчетный год;

ДБ – количество ДТП к предыдущему году (базовый показатель).

При значении:

Пд менее 100 процентов реализация Программы является эффективной;

Пд равно и более 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.

Показатель по количеству спасенных людей – КС.

Расчет показателя Ми осуществляется по следующей формуле:

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;
Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Значение Ми должно быть равно 100 %.

2.2.Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, администрацией Ленинградского сельского поселения, по завершению срока реализации Программы и за период с 2023 по 2025 год включительно.

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов:

-улучшение состояния улично-дорожной сети в Ленинградском сельском поселении;

-сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;

-снижение ущерба от дорожно-транспортных происшествий;

-расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием;

-Повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики поселения;

-улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

Заместитель главы поселения,

начальник отдела строительства,

ЖКХ и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения                                             Ю.К. Касьянова